10月14日：敲定题目，PM董子豪通过XMind绘制项目说明基本思维导图。

10月24日：PM董子豪组织同学们编写立项报告。

11月6日：PM组织后端金泽宇、前端郭稼霖一起规划出最初版本的数据库设计文档

11月11日，PM根据长篇故事的业务流程对数据库设计文档进行大改，修改了大量的字段

11月13日，PM与后端金泽宇讨论，新增了职工登录表，修改了院职工表与医生科室表。

11月14日，PM完成长篇故事的第一次完整修改，暂定为初稿。

11月16日，PM与指导老师张万军老师对接需求，发现需求分析有误，数据库结构与实践网站中的“板块”做部分改动，需求分析书重构。

11月20日，前端郭稼霖重新设计E-R图。并开始尝试编写第一次冲刺的相关内容。

11月22日，PM完成需求说明书的第一次大改，暂定为初稿。